| Management Summary |  |
| --- | --- |
| Projekttitel: | SGREENING |
| Auftraggeber: | Clemens Kussbach |
| Auftragnehmer: | Dominik Turner |
| Schuljahr: | 2017/18 |
| Klasse: | 5CN |

| VERSION | DATUM | AUTORIN/AUTOR | ÄNDERUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 08.09.2017 | Dominik Turner | Erstellen des Dokumentes |

# Projektstatus

|  | Es wurde an dem Projekt weitergearbeitet jedoch wurden die Tasks welche letzte Woche als Ziel gesetzt wurden nicht abgeschlossen. Desweiteren sind Unstimmigkeiten erkannt worden. |
| --- | --- |

# Handlungsbedarf seitens des Managements

- Fertigstellen der notwendigen Dokumente

- Die Gruppe ATLAS um den Netzwerkplan bitten

# Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an ihren jeweiligen Aufgaben.

# Probleme im Projekt

Aufgrund von Zeitmangels sowie Unstimmigkeiten bei Arbeiten kam es zu Verzögerungen seitens des Projektmanagements.

## Problemlösungsstrategie

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt.

# Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

# Arbeiten der nächsten Woche

| Bearbeiter | PSP | Tätigkeit | Dauer (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| TUR |  | Erstellen eines OSPs | 1 |
| TUR |  | Erstellen eines PSPs | 2 |
| TUR |  | Erstellen einer Risikoanalyse | 1 |
| TUR |  | Erstellen einer Stakeholdermap | 1 |
| TUR |  | Fertigstellen des Meilensteinplans | 1 |
| STE |  | Abschätzen der Dauer der Serverraumarbeiten | 1 |
| SLA |  | Inventur der noch nicht erfassten Räume | 2 |